Załącznik nr 4 - wzór UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr ZP-RZ/___/2019

zawarta   __.__.2019 w Bydgoszczy pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z o.o., z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051276, 
o kapitale zakładowym w kwocie 363 249 000,00 zł (NIP 554 030 92 41) zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ………………..

- …………………….

a

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych [UPZP] (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta UMOWA o następującej treści:

§ 1

Przedmiot UMOWY

      - Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania wody Las Gdański przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach określonych w:

## Niniejszej UMOWIE;

## Wytycznych Zamawiającego;

## Dokumentacji projektowej;

## Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej „ST”);

## Ofercie Wykonawcy: Formularzu oferty z Załącznikiem 1A do oferty, Wykazie cen.

      - Dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt.1) – 5) stanowią integralną część niniejszej UMOWY, przy czym będą uważane, odczytywane i interpretowane, według określonego wyżej pierwszeństwa.

      - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

      - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową i ST, stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia i oświadcza, że jest w stanie wykonać  prace objęte Przedmiotem UMOWY na warunkach określonych w UMOWIE.

      - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, na którym prowadzona będzie inwestycja oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem UMOWY oraz, że uwzględnił wszystkie charakterystyczne właściwości terenu budowy, dostępu, dowozu, pomieszczeń roboczych i pomocniczych oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające okoliczności i warunki.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 30.09.2020r.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen określonych w poszczególnych pozycjach Wykazu cen, które są wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – ................... zł, słownie: ................................. zł, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT) - ..................... zł, słownie: .................................... zł;

  - podatek VAT ……..% - ................ zł, słownie: ..................................................... zł.

- Przyjęta forma wynagrodzenie oznacza, że za roboty niezrealizowane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność zaniechania wykonania robót zamiennych, to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz zaniechać wykonania robót zamiennych - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym,  jak i finansowym.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało:

  - fakturami przejściowymi, wystawianymi po każdym miesiącu realizacji,

  - fakturą końcową, wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokóły:

- w zakresie faktur przejściowych - protokóły stanu i wartości robót w okresie rozliczeniowym - suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) UMOWY.

- w zakresie faktury końcowej - protokół stanu i wartości robót oraz protokół odbioru końcowego robót.

- Protokoły stanu i wartości robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowią skwitowania przez Zamawiającego tej części prac, lecz umożliwiają jedynie rozliczanie częściowe UMOWY i wystawianie faktur przejściowych. Wykonane czy też zafakturowane prace będą podlegały weryfikacji i ocenie pod względem jakości oraz prawidłowego i zgodnego z UMOWĄ wykonania w toku odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Dopiero w toku odbioru końcowego Przedmiotu UMOWY następuje rozliczenie Przedmiotu UMOWY i skwitowanie Wykonawcy z wykonania Przedmiotu UMOWY.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- Zapłata faktur Wykonawcy, dotycząca robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zostanie dokonana, pod warunkiem przedstawienia  przez niego faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót oraz Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, sporządzonego  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 4A do UMOWY.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Pełnomocnicy

- Zamawiający ustanawia:

    - ……………………… - inspektorem nadzoru w zakresie robót instalacyjnych, uprawnionym do:

    - przekazania Wykonawcy terenu budowy,

    - wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 25, 26 ustawy – Prawo budowlane,

    - podpisania protokółu odbioru,

    - ………………………. - inspektorem nadzoru w zakresie robót  ogólnobudowlanych, uprawnionym do:

- wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 25, 26 ustawy – Prawo budowlane,

- podpisania protokółu odbioru

- ………………………. - inspektorem nadzoru w zakresie robót  elektrycznych, uprawnionym do:

- wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 25, 26 ustawy – Prawo budowlane,

- podpisania protokółu odbioru

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania nadanego im niniejszą UMOWĄ.

  - Wykonawca ustanawia:

    - ……………………… - kierownikiem budowy, uprawnionym do:

      - przedłożenia inspektorowi nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robót

      - wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 21a, 22, 23, 42 ust. 2 i 46 ustawy – Prawo budowlane,

      - podpisania protokółu odbioru,

    - ………………………-. kierownikiem robót sanitarnych, uprawnionym do:

      - wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 21a, 22, 23, 42 ust. 2 i 46 ustawy – Prawo budowlane,

      - podpisania protokółu odbioru,

    - ……………………….-. kierownikiem robót elektrycznych, uprawnionym do:

      - wykonywania czynności i obowiązków, określonych w art. 21a, 22, 23, 42 ust. 2 i 46 ustawy – Prawo budowlane,

      - podpisania protokółu odbioru,

Kierownik budowy i kierownicy robót działają w granicach umocowania nadanego im niniejszą UMOWĄ.

§ 6

(zapis § 6 ust.1 zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub siłami wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Wykonawca/wykonawcy występujący wspólnie zobowiązany jest/zobowiązani są  wykonać osobiście, zastrzeżone przez Zamawiającego zgodnie z art. 36a ust 2 UPZP, do osobistego wykonania kluczowe części zamówienia, tj. roboty murarskie, malarskie, betonowe i izolacyjne.

- Wykonawca przy pomocy podwykonawców może wykonać zakres robót wskazany w ofercie, przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 1.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte UMOWĄ, jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu i przedłożyć mu projekt tej umowy a także projekt jej zmiany.

W każdym z tych przypadków, jeżeli Zamawiający w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub zmiany będzie się uważało, że zaakceptował projekt umowy lub projekt zmiany do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub zawarcia aneksu, której przedmiotem są roboty budowlane objęte UMOWĄ, przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zawartego aneksu.

Niezgłoszenie przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do zawartej umowy lub do aneksu w terminie 30 dni od ich otrzymania, uważa się za ich akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości UMOWY oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin płatności wynagrodzenia z tych umów będzie dłuższy niż 30 dni od wykonania usługi lub dostawy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem żądania kary umownej.

- W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin płatności za wykonanie robót budowlanych lub za dostawy, lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zawrze zapis, że podwykonawca i dalszy podwykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopię każdej wystawionej faktury za wykonanie robót budowlanych wraz z protokołem odbioru robót, w terminie 7 dni od jej wystawienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 4, 5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca oraz każdy podwykonawca zobowiązany jest do oznakowania ubrań swoich pracowników przebywających na terenie budowy firmą (nazwą) wykonawcy lub podwykonawcy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

## Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

## dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

## specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4,

3)pozwolenie na budowę,

w 1 egzemplarzu - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia UMOWY.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy bezzwłocznie po zawarciu UMOWY.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminowych do harmonogramu rzeczowo-finansowego stosownie do posiadanych środków na finansowanie przedmiotu UMOWY.

- Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, monterów instalacji: sanitarnych i elektrycznych oraz osób nadzorujących pracę i pracowników (brygadziści, mistrzowie) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlane.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni specjalistyczne kierownictwo robót budowlanych.

- Wykonawca (kierownik budowy), przed przystąpieniem do realizacji robót:

    - opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 21a, ust. 1a ustawy - Prawo budowlane,

    - sporządzi i przedłoży Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiących przedmiot UMOWY, sporządzony wg elementów „Wykazu cen” z podziałem na tygodnie,

    - przedłoży Zamawiającemu instrukcje montażu, deklaracje zgodności, karty techniczne przygotowane przez producentów na wszystkie materiały do wbudowania.

- Ze względu na specyfikę obiektu oraz wymogi szczególnej ochrony, wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu stacji uzdatniania wody SW-1 będą rejestrowane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i ochroną obiektu listę pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy oraz nr rejestracyjne pojazdów uprawnionych do ruchu na terenie obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych, posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Ustawą  z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.)  w celu kierowania pracami konserwatorskimi zgodnie z Programami prac konserwatorskich.

- Na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania robót  oraz na 7 dni przed ich zakończeniem Wykonawca powiadomi Konserwatora Zabytków o planowanym terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. oraz zakres prac konserwatorskich i remontowych,

- Wykonawca zapewni nadzór geotechniczny sprawowany przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie do właściwości robót, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2017 poz. 2126 z późn. zm.)  .

- Wykonawca, od dnia rozpoczęcia robót, zapewni na terenie budowy lub w bezpośredniej bliskości terenu budowy pomieszczenie (np. kontener biurowy) z przeznaczeniem wyłącznie na biuro budowy.

- Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną (w tym montaż odpowiednich liczników) na teren budowy oraz zabezpieczy dostawy wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy i procesów technologicznych na terenie budowy - na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania terenu pod zaplecze budowy o niezbędnej powierzchni.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca za potwierdzeniem odbioru przekaże zdemontowaną instalację c.o. (rury i grzejniki) oraz kable elektryczne do magazynu Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy.

- Wykonawca zapewni dostęp i komunikację do wszystkich obiektów Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Gdańskiej 242.

- Wykonawca wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub zanikających – telefonicznie oraz wpisem w dziennik budowy.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 roku poz. 992 z późn. zm.).

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót budowlanych, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca wykona na swój koszt dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót

- Wykonawca opracuje:

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem;

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został przedłożony Zamawiającemu wraz z ofertą), to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł  oraz z terminem ubezpieczenia nie krótszym niż termin wykonania przedmiotu UMOWY, o którym mowa w § 2.

- Odpowiednia część personelu kadry Wykonawcy będzie posiadała biegłą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie, lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach pracy dla zapewnienia odpowiedniego przekazywania poleceń i informacji.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności: roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, monterów instalacji: sanitarnych i elektrycznych oraz osób nadzorujących pracę (brygadziści, majstrowie), w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 9

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot UMOWY z materiałów i urządzeń własnych i nowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny:

      - odpowiadać wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu, określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,

      - nadawać się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego (inspektora nadzoru) dla wszystkich materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wnioski materiałowe, na  co najmniej 7 dni przed zamiarem ich wbudowania.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą UMOWĄ, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z UMOWĄ, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały lub wykonanie robót są zgodne z UMOWĄ, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Na zmianę materiałów, urządzeń użytych do wykonania przedmiotu UMOWY w stosunku do Wytycznych Zamawiającego, dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  jest wymagana zgoda autora dokumentacji projektowej i Zamawiającego. Postanowienie § 15 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot UMOWY.

- Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- Dziennik budowy.

- Zaświadczenia właściwych organów i jednostek.

- Protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych.

- Protokół z prób szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o.

- Protokół z badania wilgotności ścian.

- Dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych– zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu , instalacji i urządzeń związanych  z obiektem.

- Oświadczenie kierownika budowy:

  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami,

  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- Dokumentację powykonawczą wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji UMOWY – zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane - w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - w 6 egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Zaświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

- Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu UMOWY w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, wyznaczając uprzednio termin i zawiadamiając o nim Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin na ich usunięcie lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od UMOWY lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności każdorazowego odbioru (częściowego lub końcowego) będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z UMOWĄ, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru (stanu lub końcowy) podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania części lub całości przedmiotu UMOWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu UMOWY zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 tj.:....... zł (słownie:............ zł).

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY.

- Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY będzie realizowane niezależnie od zapłaty kar umownych, o  których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1).

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. .................... zł (słownie: … zł)i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji UMOWY Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form tj.: pieniądz, poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi, to wady przedmiotu UMOWY powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot UMOWY nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 2 UMOWY, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, to wartość zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu UMOWY – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji /poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 8 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury lub faktur częściowych kwoty, o której mowa w ust. 1, zaś jej zwrot nastąpi:

        - 70 % (........zł, słownie: … zł) – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % (........zł, słownie: … zł) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 12

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł,

- jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku skorygowania terminu płatności o którym mowa w § 6 ust. 6, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nie przedłożenia zmienionej umowy licząc od dnia upływu wyznaczonego terminu, do dnia przedłożenia tej umowy

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem UMOWY będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejszą UMOWĄ podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania robót,

  - za oddelegowanie, do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 27, osób niezatrudnionych na umowę o pracę - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakłada wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli kontrola wielokrotnie wykaże brak jej zatrudnienia na umowę o pracę).

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

3.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie prac/robót

1.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania Przedmiotu UMOWY niezgodnie z UMOWĄ lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w pracach/robotach stanowiących Przedmiot UMOWY, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

2.	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3.	Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z  ust. 1, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Rękojmia za wady i Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot UMOWY, w tym roboty budowlane, wyposażenie, urządzenia i instalacje oraz pozostałe materiały użyte do wykonania wszystkich robót - na okres ……. (5, 6, 7…. lat) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu UMOWY.

- Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady Przedmiotu UMOWY, w tym roboty budowlane, wyposażenie, urządzenia i instalacje oraz pozostałe materiały użyte do wykonania wszystkich prac - na okres ……. (5, 6, 7…. lat) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

3.	Wykonawca doręczy Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości Przedmiotu UMOWY do odbioru końcowego, kopie dokumentów gwarancji (wraz z warunkami gwarancji i serwisowania), jakie otrzymał od producentów na materiały, instalacje i urządzenia, użyte do wykonania Przedmiotu UMOWY. W przypadku, gdyby Podwykonawca, Dostawca lub Producent materiałów, udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów, sprzętu, elementów, na warunkach korzystniejszych niż określone w UMOWIE, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego (cesja warunkowa). W przypadku, gdyby gwarancja Podwykonawcy, Dostawcy lub Producenta, na zastosowane przez Wykonawcę komponenty była krótsza niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na mocy niniejszej UMOWY, ryzyko odpowiedzialności i zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.

4.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania urządzeń (przeglądów okresowych i konserwacyjnych wynikających z dokumentacji technicznej urządzeń) z uwzględnieniem kosztów wszystkich płynów, części oraz materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowego działania urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

5.	Jeśli w okresie rękojmi i gwarancji ujawnią się Wady Przedmiotu UMOWY:

- zagrażające bieżącej eksploatacji obiektu lub powodujące/mogące spowodować uszkodzenie obiektu, Wykonawca przystąpi do usuwania tych Wad bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu na numer (………) lub faksu na numer (…………) i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 2  dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- inne niż wskazane w punkcie a) powyżej, Wykonawca przystąpi do usuwania tych Wad bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu na numer (……….)   lub faksu na numer (…….) i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

- Strony zgodnie ustalają, że przed upływem okresu gwarancji jakości,  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostanie dokonany ostateczny przegląd Przedmiotu UMOWY przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy (odbiór gwarancyjny).

- Przegląd/odbiór gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że wykonane roboty i instalacje oraz zamontowane urządzenia, objęte gwarancją jakości -  nie mają Wad oraz potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z UMOWY.

- Jeżeli podczas przeglądu gwarancyjnego zostaną stwierdzone Wady,  Wykonawca zobowiązany będzie usunąć je bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty przeglądu.

- Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru gwarancyjnego, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji.

- Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

- W razie stwierdzenia takich Wad lub naruszeń w okresie rękojmi/gwarancji, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo wg swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o wartość prac/robót posiadających Wady, albo

- zażądać wykonania prac/robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych oraz możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych UMOWIE oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

- Kosztem zastępczego usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY.

- W zakresie nieuregulowanym w UMOWIE, do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Zmiana UMOWY

      - Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art.144 UPZP oraz w przypadkach wymienionych poniżej:

- Zmiany terminu wykonania przedmiotu UMOWY w następujących przypadkach:

- wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenia robót oraz uniemożliwiających zapewnienie ich jakości, wykonania zgodnego ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi (opady śniegu, deszczu, gradu, wystąpienia silnych wiatrów, niskiej lub wysokiej temperatury powietrza, mgły, gołoledzi lub innych anomalii pogodowych);

- konieczności wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych lub technologicznych;

- konieczności dokonania zmian, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmiany stanu prawnego, w tym zmiany przepisów krajowych, wspólnotowych, dokumentów programowych oraz zaleceń  właściwych instytucji, dotyczących przedmiotu UMOWY.

- Zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu UMOWY, wskazanych w ofercie, pod warunkiem wykazania, że nowe osoby spełniają wymagania zawarte w SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wystąpienia konieczności zaniechania wykonania robót. Zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego robót i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszonych przez kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, jeżeli:

- wystąpiła konieczność zrealizowania innych rozwiązań technicznych /technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- można użyć innego, równoważnego lub o wyższych parametrach, materiału budowlanego,

- zmiany wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego,

Zmiany takie spowodują zmianę zakresu rzeczowego robót i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę.

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie robót (np. zwiększenia ilości robót), w wyniku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wpływających na zakres robót. Zmiana taka spowoduje zmianę zakresu rzeczowego robót i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę.

- nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części UMOWY) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 UMOWY.

- nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

      - Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

§ 16

Odstąpienie od UMOWY

  - Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę;

  - gdy Wykonawca powierzy wykonanie części robót podwykonawcy z naruszeniem postanowień § 6 UMOWY.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokółu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4.	W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą UMOWĄ,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od UMOWY:

- dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- może odkupić materiały, konstrukcje lub urządzenia określone w § 16 ust. 4 pkt 3),

- przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 17

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będzie miał dostęp w ramach wykonywania UMOWY. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych trwa po zakończeniu UMOWY.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie i celu realizacji postanowień umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI (Umowa o roboty budowlane) oraz tytułu XV (Umowa o dzieło) Kodeksu Cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- UMOWA została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej UMOWY stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

# ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

Załącznik nr 4A– wzór oświadczenia podwykonawcy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Podwykonawca …........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Dotyczy UMOWY: .........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

oświadcza że:

- do dnia niniejszego oświadczenia/od dnia ostatniego oświadczenia do dnia niniejszego oświadczenia* wystawił Wykonawcy faktury (fakturę) nr:

….............................................................................................................................................…............

................................................................................................................................................................

na dowód czego załącza kopie faktur (faktury) wraz z protokołami odbioru.

- Wykonawca …........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

uregulował/nie uregulował* należność (ci) wynikającą z faktury ….......................................................

w terminie/po terminie płatności*, w pełnej/nie pełnej* wysokości i nie ma/ma* żadnych zaległości.

3)** Opóźnienie w zapłacie dotyczy faktur nr: …………………………………………….. i wynosi ……  dni.

4)***Zaległość Wykonawcy wynosi …...............................

z tytułu  …...............................................................................................................................................

5)	Wykonawca nie ma/ma* wobec Podwykonawcy żadnych innych zobowiązań płatniczych,

wymagalnych i niewymagalnych.

6)****Wykonawca ma wobec Podwykonawcy zobowiązania płatnicze wynikające z:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….	…………………………………………

miejscowość, data	podpisy osoby (osób)

uprawnionej (ych)

Załączniki:

-  faktura (y)

- protokół odbioru do każdej faktury

- wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy

*     niepotrzebne skreślić

**    wypełnić w przypadku nieterminowej zapłaty

***  wypełnić, gdy są zaległości

****wypełnić gdy są inne zobowiązania